| Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлениЕ |  |  |  |
| 10.03. | 2025 | № | 266-п |
| О внесении изменения в план реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, утвержденный постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 28.02.2024 № 142-п |  |  |  |

В соответствии с постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 17.10.2022 № 645-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2022 
№ 900-п, администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, утвержденный постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 28.02.2024 № 142-п, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Е.В. Голощапова.

| Глава местного самоуправления |  | И.Г. Синцов |
| --- | --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области от 10.03.2025 №266-п |
| --- | --- |

| План реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на 2024 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2025 год, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2026 год, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2024 | 2025 | 2026 | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 13081,0 | 0 | 39015,4 | 0 | 0 | 0 | 30689,7 | 0 | 0 | 0 | 34570,7 | 0 |
| 1.1. Основное мероприятие: «Ремонт и содержание дорог в Лукояновском муниципальном округе» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 13081,0 | 0 | 24675,0 | 0 | 0 | 0 | 21567,5 | 0 | 0 | 0 | 23178,7 | 0 |
| 1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Лукояновском муниципальном округе (в том числе очистка от снега в зимний период) | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. |  |  | 0 | 0 | 23986,5 | 0 | 0 | 0 | 21567,5 | 0 | 0 | 0 | 23178,7 | 0 |
| 1.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. |  |  | 13081,0 | 0 | 688,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие: «Ремонт и содержание системы уличного освещения в населенных пунктах Лукояновского муниципального округа» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 14340,4 | 0 | 0 | 0 | 9122,2 | 0 | 0 | 0 | 11392,0 | 0 |
| 1.2.1. Плата за электроэнергию и содержание уличного освещения в населенных пунктах Лукояновского муниципального округа | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения округа. |  |  | 0 | 0 | 14340,4 | 0 | 0 | 0 | 9122,2 | 0 | 0 | 0 | 11392,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация федеральных и региональных проектов на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 16737,8 | 5380,3 | 5231,7 | 498,8 | 9122,5 | 0 | 1607,4 | 0 | 9122,5 | 0 | 1607,4 | 0 |
| 2.1. Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Лукояновского муниципального округа» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 5711,5 | 0 | 1427,9 | 0 | 5711,5 | 0 | 1427,9 | 0 | 5711,5 | 0 | 1427,9 | 0 |
| 2.1.1. Проведение ремонта дворовых территорий | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение улучшения качества современной городской среды. |  |  | 3958,9 | 0 | 989,7 | 0 | 3958,9 | 0 | 989,7 | 0 | 3958,9 | 0 | 989,7 | 0 |
| 2.1.2. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение улучшения качества современной городской среды. |  |  | 1752,6 | 0 | 438,2 | 0 | 1752,6 | 0 | 438,2 | 0 | 1752,6 | 0 | 438,2 | 0 |
| 2.2. «Основное мероприятие Проект «Память поколений» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 3411,0 | 0 | 179,5 | 0 | 3411,0 | 0 | 179,5 | 0 | 3411,0 | 0 | 179,5 | 0 |
| 2.2.1. Благоустройство мест захоронений в населенных пунктах Лукояновского муниципального округа | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2025 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411,0 | 0 | 179,5 | 0 | 3411,0 | 0 | 179,5 | 0 |
| 2.2.2. Спил кустов, уборка валежника и дробление в щепу на территории кладбища по адресу: Нижегородская обл., Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 29 «А» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 314,2 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Снос аварийных и сухостойных деревьев, вырубка древесно-кустарниковой растительности по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, в 250 метрах от северной границы с.Ульяново | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 629,8 | 0 | 33,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. Ремонт ограждения на территории кладбища по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, городское поселение рабочий поселок им. Степана Разина, с. Покровка, ул. Центральная, ЗУ 1 (Покровское кладбище) | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 568,9 | 0 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. Установка входной группы на кладбище, вывоз мусора по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание, примерно в 170 метрах по направлению на юго – восток от ориентира. Нижегородская область, Лукояновский район, с. Чиргуши, ул. Вактракшонка, д. 38 | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 271,5 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. Снос аварийных и сухостойных деревьев на территории кладбища по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Романовка | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 325,1 | 0 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7. Снос аварийных и сухостойных деревьев, вырубка древесно – кустарниковой растительности на кладбище по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, примерно в 1 км. по направлению на юго – запад от с. Лопатино | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 185,3 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8. Снос аварийных и сухостойных деревьев, вырубка древесно – кустарниковой растительности на кладбище по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, сельское поселение Лопатинский сельсовет, с. Неверово | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 165,5 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.9. Снос аварийных и сухостойных деревьев на кладбище по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – здание, примерно в 80 метрах по направлению на юго – восток от ориентира. Нижегородская область, Лукояновский район, с.Мерлиновка, ул. Ленина, д. 153 | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 286,4 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.10. Снос аварийных и сухостойных деревьев, ремонт подъездного пути к кладбищу по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Мессинговка | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 317,3 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.11. Снос аварийных и сухостойных деревьев на кладбище, находящегося по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с.Елфимово, ул. Советская, д.70 | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 271,0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12. Обустройство подъездной площадки на территории кладбища по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Кельдюшево | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Благоустройство мест захоронения, приведение в нормативное состояние |  |  | 76,0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Основное мероприятие «Проект «Малые города» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Основное мероприятие «Проект «Вам решать» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 6491,1 | 0 | 2992,5 | 498,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. Благоустройство общественной территории «Пруд Заводской» в р.п.им.Степана Разина Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития населенных пунктов |  |  | 2236,2 | 0 | 1032,1 | 172,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Неверово Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития населенных пунктов |  |  | 1945,2 | 0 | 897,8 | 149,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская в с.Елфимово Лукояновского района Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития населенных пунктов |  |  | 1514,8 | 0 | 695,6 | 116,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4. Замена водопроводных сетей по уд. Коммуны в г. Лукоянов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития населенных пунктов |  |  | 794,9 | 0 | 367,0 | 61,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.Основное мероприятие «Проект «Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945г.» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 900 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. Основное мероприятие «Проект «Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945г.» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития населенных пунктов |  |  | 900 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.F2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 224,2 | 5380,3 | 622,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.F2.1. Благоустройство общественного пространства территории Казенного пруда в г. Лукоянов Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение улучшения качества современной городской среды. |  |  | 224,2 | 5380,3 | 622,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма3 «Благоустройство территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 5543,4 | 1843,4 | 54643,6 | 329,2 | 2063,8 | 0 | 45325,5 | 0 | 2063,8 | 0 | 51927,8 | 0 |
| 3.1. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории населенных пунктов Лукояновского муниципального округа» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 5466,6 | 0 | 12333,9 | 0 | 2063,8 | 0 | 6316,4 | 0 | 2063,8 | 0 | 10482,1 | 0 |
| 3.1.1.. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 7892,7 | 0 | 0 | 0 | 5517,0 | 0 | 0 | 0 | 9666,0 | 0 |
| 3.1.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 218,9 | 0 | 13,6 | 0 | 218,9 | 0 | 11,5 | 0 | 218,9 | 0 | 11,5 | 0 |
| 3.1.3. Создание (обустройство) контейнерных площадок | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 1778,4 | 0 | 93,6 | 0 | 1844,9 | 0 | 97,1 | 0 | 1844,9 | 0 | 97,1 | 0 |
| 3.1.4. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация свалки отходов, расположенной по адресу: Нижегородская область, севернее выезда из г. Лукоянов» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 3469,3 | 0 | 867,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. Расходы на содержание городской бани | МКУ «ДКХ» | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 1520,2 | 0 | 0 | 0 | 690,8 | 0 | 0 | 0 | 707,5 | 0 |
| 3.1.6 Расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации объектов инфраструктуры на территории ЛМО НО | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 631,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 1314,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов Лукояновского муниципального округа» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 76,8 | 1843,4 | 15277,2 | 329,2 | 0 | 0 | 10017,3 | 0 | 0 | 0 | 12309,2 | 0 |
| 3.2.1. Спил аварийных деревьев на территории г. Лукоянов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| 3.2.2. Гербицидная обработка от борщевика «Сосновского» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
| 3.2.3. Прочие работы по благоустройству населенных пунктов Лукояновского муниципального округа | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |  |  | 0 | 0 | 13483,5 | 0 | 0 | 0 | 8667,3 | 0 | 0 | 0 | 10959,2 | 0 |
| 3.2.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина в с. Поя Лукояновского муниципального округа Нижегородской области | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов |  |  | 76,8 | 1843,4 | 493,7 | 329,2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.Основное мероприятие «Содержание единой диспетчерской службы ЖКХ» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 1740,5 | 0 | 0 | 0 | 1519,5 | 0 | 0 | 0 | 1519,9 | 0 |
| 3.3.1. Осуществление деятельности единой диспетчерской службы на территории Лукояновского муниципального округа | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Содержание единой диспетчерской службы на территории Лукояновского муниципального округа |  |  | 0 | 0 | 1740,5 | 0 | 0 | 0 | 1519,5 | 0 | 0 | 0 | 1519,9 | 0 |
| 3.4.Основное мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства» | МКУ «ДКХ» | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 25292,0 | 0 | 0 | 0 | 27472,3 | 0 | 0 | 0 | 27616,6 | 0 |
| 3.4.1. Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства» | МКУ «ДКХ» | 2024 год | 2026 год | Содержание муниципального казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства» |  |  | 0 | 0 | 25292,0 | 0 | 0 | 0 | 27472,3 | 0 | 0 | 0 | 27616,6 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.Основное мероприятие «Содержание муниципальных пожарных команд» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. Осуществление деятельности муниципальных пожарных команд на территории Лукояновского муниципального округа | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.Основное мероприятие «Противопожарное обустройство населенных пунктов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | МКУ «ДКХ» | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. Проведение противопожарных мероприятий (противопожарная опашка и окашивание населенных пунктов) | МКУ «ДКХ» | 2024 год | 2026 год | Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий. |  |  | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год |  |  |  | 0 | 0 | 25715,0 | 0 | 0 | 0 | 24686,4 | 0 | 0 | 0 | 24777,4 | 0 |
| 5.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления развития территорий Лукояновского муниципального округа Нижегородской области» | Управление развития территорий Лукояновского муниципального округа | 2024 год | 2026 год | Обеспечение деятельности управления развития территорий Лукояновского муниципального округа Нижегородской области |  |  | 0 | 0 | 25715,0 | 0 | 0 | 0 | 24686,4 | 0 | 0 | 0 | 24777,4 | 0 |
| Итого по программе: | х | х | х | х |  |  | 35362,2 | 7223,7 | 125055,7 | 828 | 11186,3 | 0 | 102309,0 | 0 | 11186,3 | 0 | 112883,3 | 0 |