	[image: image1.jpg]




	Администрация Лукояновского муниципального округа

Нижегородской области

	постановлениЕ


	13.02.
	2025
	№
	153-п

	

	Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»

	


В целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Нижегородской области от 4 июля 2024 года №399 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.», постановлением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2024 года №109 «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области» администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.».

2. Управлению делами обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области Голощапова Е.В.

Глава местного самоуправления     

                                    
     И.Г. Синцов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области

от   13.02.2025   №     153-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 . 
ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 Г »
(далее – муниципальная программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г»

	Основание для разработки программы
	Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ);

Правила предоставления и финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469;

Методические рекомендации по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного фонда, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденные приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 г. № 817/пр;

Постановление правительства Нижегородской области от 15 марта 2024 г. №109 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области»
Постановление Правительства Нижегородской области от 04.07.2024 № 399 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г."

	Заказчик Программы
	Администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области (далее – администрация округа)

	Разработчик программы
	Управление архитектуры и  строительства администрации Лукояновского муниципального округа

	Основная цель Программы
	Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома)

	Задачи Программы
	1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Нижегородской области.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

5. Развитие жилищного строительства.

	Сроки реализации программы
	2024 - 2028 годы, в том числе:

1 этап 2024 - 2025 годы;

2 этап 2025 - 2026 годы;

3 этап 2026 - 2027 годы;

4 этап 2027 - 2028 годы. 

	Исполнители основных мероприятий Программы
	Исполнителями программы на территории округа являются совместно управление архитектуры и  строительства администрации округа, Финансовое управление администрации округа, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации округа, отдел юридической и кадровой работы, отдел  по бухгалтерскому учету и закупкам.

	Объем и источники финансирования Программы
	Общий  объем   финансирования   мероприятий   Программы составляет 139 943 405,67 руб.,                          

в том числе по годам и источникам финансирования:
Финансовые средства

средства ПКК «Фонд развития территорий
средства

областного

бюджета
средства

местного бюджета

Этап реализации

Программы

1 этап
18 352 465,48
20 078 956,67
409 774,62
2 этап
8 853 991, 82
8 092 680,41
180 693,71
3 этап
55 133 570,49
50 392 904,65
1 125 174,91
4 этап
0

0

0


	Планируемые показатели выполнения  Программы
	1. Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы.
2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы.

3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы.




СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетов жилищной политики Лукояновского муниципального округа Нижегородской области (далее - округ) является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе обеспечение прав граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Лукояновском муниципальном районе Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Перечень многоквартирных домов (далее МКД), подлежащих расселению приведены в реестре многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 1 к настоящей Программе). Корректировка перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., в рамках реализации региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." (далее – Программа) осуществляется министерством строительства Нижегородской области.
2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные дома). Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

2. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения до конца 2028 года.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных МКД под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

3. Критерии отбора аварийных домов на территории Лукояновского
муниципального округа Нижегородской области

Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке по причине физического износа в процессе эксплуатации аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 г. и сведения о которых содержаться в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда, при этом исполнение мероприятий по расселению граждан приходится не позднее даты завершения этапа Программы в котором многоквартирный дом подлежит расселению;

- из многоквартирных домов, которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

Данные сведения внесены в Программу исходя из очередности дат проведения заседаний межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих муниципальных образований.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня муниципальной программы осуществляется в четыре этапа, в том числе:

-
первый этап - с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г.;

-
второй этап - с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2026 г.;

-
третий этап - с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2027 г.;

-
четвертый этап - с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2028 г
Перечень аварийных МКД, в отношении которых планируется переселение граждан в рамках реализации Программы, определен. Он включает в себя 12  МКД - 30 жилых помещения площадью 1 160 кв. м. Приведен в Приложении 1 к Программе.

5. Управление Программой и механизм ее реализации

Мероприятия по переселению граждан из аварийных МКД, указанных в Приложении к настоящей Программе, осуществляются за счет предоставления жилых благоустроенных применительно к условиям Лукояновского муниципального округа помещений, которые должны отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта, где расположены аварийные МКД; быть равнозначными по общей площади путем:

а) заключения договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) заключения договоров мены взамен изымаемых у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация округа для переселения граждан в рамках реализации Программы осуществляет:

- приобретение благоустроенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных домах.;

- приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию; 

-
выплата собственниками жилых помещений суммы возмещения за изымаемые жилые помещения.
Приобретение жилых помещений в МКД, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией округа по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6. Финансовое обеспечение Программы

Планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений (далее - стоимость квадратного метра, установленная Программой), рассчитывается по следующей формуле:

РКМНП = ПС x КНП х Иб
где:

ПС - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской области, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент формирования заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

КНП - поправочный коэффициент, учитывающий соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья по численности населения, в них проживающего, который составляет:

1,0 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 30 тыс. человек;

0,85 - для прочих населенных пунктов Нижегородской области;

Иб - базовый индекс физического объема по виду деятельности «Строительство», установленного постановлением Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 59 «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный период (до 2035 года)».

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по Нижегородской области

	Городские и муниципальные округа Нижегородской области
	Размер стоимости 1 кв. м общей площади жилья*

	
	2025 год

	в т.ч. Лукояновский муниципальный округ
	136 909,40


--------------------------------

<*> Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Нижегородской области, используемая при первоначальных расчетах объема долевого финансирования.

Фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений определяется по итогам проведения конкурсных процедур и отражается в муниципальных контрактах, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках реализации Программы.

В случае приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья стоимость 1 кв.м.  не может превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилья на вторичном рынке жилья муниципального (городского) округа, где осуществляется такая закупка, по данным министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области за квартал, предшествующий кварталу размещения конкурсной (аукционной) документации.

В рамках реализации Программы под жилыми помещениями, приобретаемыми на вторичном рынке жилья, принимаются жилые помещения в многоквартирных домах, в отношении которых истек гарантийный срок эксплуатации на момент заключения муниципального контракта.

Планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках Программы, приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
7. Индикаторы достижения цели муниципальной программы:

Обеспеченность
граждан
жилыми
помещениями, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. ( % ):

	1 этап
	2 этап
	3 этап
	4 этап

	25%
	28%
	100%
	100%


Показатели 
непосредственных
результатов  муниципальной программы:

Площадь аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения муниципальной программы (кв.м.):

	1 этап
	2 этап
	3 этап
	4 этап

	283,7
	125,1
	751,2
	0


Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г., в результате выполнения муниципальной программы (чел.):                                                                                                                                
	1 этап
	2 этап
	3 этап
	4 этап

	7
	7
	32
	0


Приложение 1

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан на территории
Лукояновского муниципального округа
Нижегородской области из аварийного
жилищного фонда, признанного
таковым с 1 января 2017 г.
до 1 января 2022 г»
РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	№ п/п
	Наименование мун. образования
	Адрес многоквартирного дома
	Технич. состояние
	Год ввода дома в экспл.
	Дата признания МКД аварийным
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению
	Планируемая дата окончания переселения
	Номер этапа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	кол-во человек
	кол-во семей
	дата
	

	1
	2
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	г. Лукоянов
	г. Лукоянов, ул. Поселок Станционный, д. 27
	Аварийный
	1918
	30.03.2017
	218,00
	5
	4
	31.12.2025
	1

	2
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Лесная, д. 7
	Аварийный
	1958
	01.09.2017
	31,40
	1
	1
	31.12.2025
	1

	3
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Новая стройка Школьная, д. 13
	Аварийный
	1953
	01.09.2017
	34,30
	1
	1
	31.12.2025
	1

	4
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Ленина, д. 29
	Аварийный
	1960
	23.11.2018
	125,10
	7
	3
	31.12.2026
	2

	5
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, тер. Новая стройка барак 8, д. 8
	Аварийный
	1960
	01.12.2020
	25,20
	1
	1
	31.12.2027
	3

	6
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Загрекова, д. 97
	Аварийный
	1959
	01.12.2020
	118,50
	9
	3
	31.12.2027
	3

	7
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Ленина, д. 102
	Аварийный
	1959
	01.12.2020
	153,90
	6
	5
	31.12.2027
	3

	8
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Ленина, д. 53
	Аварийный
	1932
	01.12.2020
	59,20
	1
	1
	31.12.2027
	3

	9
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Ленина, д. 67
	Аварийный
	1920
	01.12.2020
	33,10
	1
	1
	31.12.2027
	3

	10
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Ленина, д. 67А
	Аварийный
	1960
	01.12.2020
	167,30
	8
	4
	31.12.2027
	3

	11
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Ленина, д. 78
	Аварийный
	1930
	01.12.2020
	154,60
	5
	5
	31.12.2027
	3

	12
	р.п. им. Степана Разина
	р.п. им. Степана Разина, ул. Песочная, д. 2
	Аварийный
	1924
	01.12.2020
	39,40
	1
	1
	31.12.2027
	3


Приложение 2
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан на территории
Лукояновского муниципального округа
Нижегородской области из аварийного
жилищного фонда, признанного
таковым с 1 января 2017 г.
до 1 января 2022 г»
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.

ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 Г., ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений  за счет бюджетных средств

	
	
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	Строительство домов
	Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:
	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющиеся  застройщиками
	Выкуп жилых помещений у собственников

	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введеннных в эксплуатацию
	
	

	
	
	Расселяемая
площадь
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Приобретаемая площадь
	Стоимость
	Рассел. площадь
	Стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.

	1
	2024-2025 годы 

(1 этап)
	283,7
	283,7
	38 841 196,77
	0
	0
	0
	0
	96,9
	24677 504,44
	186,8
	14 163 692,3
	0
	0

	2
	2025-2026 годы 

(2 этап)
	125,1
	125,1
	17 127 365,94
	0
	0
	125,1
	17 127 365,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3


	2026 год (3 этап)
	751,2
	751,2
	106 651 650,05
	0
	0
	751,2
	106 651 650,205
	0
	0 
	0
	0
	0
	0


